## Slide 1: Estrategia de Desacople Rutina Onpremise  Cloud

## Slide 2
Malla
Modificación Shell Genérica
2024 | Mar | Abr 1° Quincena | Abr 2° Quincena | May 1° Quincena | May 2° Quincena | Jun 1° Quicena | Jun 2° Quincena | Jul 1° Quincena | Jul 2° Quincena | Ago | Sep | Oct | Nov
Rutina Sólo Cloud
Plan de desacople rutina Onpremise
GO LIVE
Desactivación Rutina On Prem
Go Live Progresivo
Pre-Go Live
Estabilización y Optimización
13/04
02/05
03/06
01/07
Piloto Caso 1
Piloto Caso 2
Piloto Caso 3
Consideraciones Plan de pase:
Coordinaciones con Operaciones Data
Coordinaciones con Control de Producción
Plan de reversión
Monitoreo pase de modificación y pilotos
Confirmación para Iniciar Desactivación Rutina On Prem
Pilotos:
Caso 1: RDV sin sucesores
Caso 2: Solución E2E
Caso 3: Solución E2E
Fechas Go Live en proceso de confirmación BRP Q2

## Slide 3
LHCL
PRC_EjecutaJobs.ksh
PRC_EjecutaJobsLHCL.ksh
MALLA: LKDV
LKDV
Datastage
Spark
Hive
PRC_EjecutaJobsLKDV.ksh
ssh
EjecutaJobsSwitch.ksh
nohup
Datastage
Datafactory
Databricks
Bash
MODO CONVIVENCIA RUTINA LHCL +LKDV
config_ejecuta.ini
PRM_ENABLE_CONVIVENCIA=1
PRM_ENABLE_ASYNC_FLAGS=1
LHCL
PRC_EjecutaJobs.ksh
PRC_EjecutaJobsLHCL.ksh
LKDV
Datastage
Spark
Hive
PRC_EjecutaJobsLKDV.ksh
ssh
EjecutaJobsSwitch.ksh
nohup
Datastage
Datafactory
Databricks
Bash
MALLA: LKDV
ORACLE
MODO SIN CONVIVENCIA
POR PROCESO
Por defecto todos los procesos de la rutina de LHCL y LKDV se ejecutan en modo convivencia. Esto se debe a que el archivo de configuración de la Shell genérica tiene activado el modo convivencia con validación de banderas.
Para desactivar la convivencia para cada proceso, registre el valor 0 en la variable de convivencia en la tabla de parámetros de LHCL. Además, para evitar validar banderas, registre el valor 0.

## Slide 4
JOB @
MAINFRAME
PRC_EjecutaJobs
ORACLE
DATALAKE ONPREMISE
HABILITACIÓN DE TECNOLOGIA DSTG EN CLOUD
Nombre del objeto
Ruta del objeto
Parámetros
Logs de ejecución
LAKEHOUSE CLOUD
ORACLE
ADMIN.CT_PROCESOCARGA_LHCL
ADMIN.CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
ADMIN.CT_EJECUCIONPROCESOCARGA_LHCL

## Slide 5: CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS PARA EJECUCIÓN DE PROCESOS DATASTAGE DISEÑO 1 DESDE CLOUD
JOB @/#
PRC_EjecutaJobs.ksh
ODBC
DATALAKE
RDV
PRC_EjecutaJobs_LHCL.ksh
LHCL
RDV
CLASSIC FEDERATION
ORACLE
Shell LHCL
Shell Switch
PRC_EjecutaJobs_Switch.ksh
CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
Monitoreo de ejecución de procesos dstg
ADMIN.CT_EJECUCIONPROCESOCARGA_LHCL

## Slide 6
Los DMLs para switch y reversión son ejecutados en la tabla ADMIN.CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
- Ejecución en rutina
ESTRATEGIA DESACTIVACION DE PROCESOS ONPREMISE Y ACTIVACIÓN DE PROCESOS CLOUD MODO SINCRONO
- Ejecución DMLs para desactivar convivencia (Solo Cloud síncrono)
- Ejecución DML para activar Proceso RDV-DS y desactivar Proceso RDV-DVM
- Ejecución en dinámico Proceso RDV-DS
¿Hay error en la ejecución
del proceso en rutina?
- BKP y limpieza de partición HDFS actual
No
-Operaciones Data AIO-OPI-HBI
-Ticket: C. Express Seguridad
-Amb. Producción
Finalización
- Sacar BKP de procesos DSTG RDV
Soporte de estabilidad de Shell Genérica-Squad Plataforma Cloud
- Re Run
- Ejecución de DML para activar modo convivencia (LKDV+LHCL nohup)
VALIDACIÓN
- Revisar Logs
REVERSIÓN
Isuees de Shell genérica
SI
Evaluar otras opciones
NO
- Aprobación de Squad RDV/UDV/DDV
- Ejecución en dinámico de los procesos
Continuidad Operativa
Operaciones Data
Validación interna Plataforma Datalake Cloud
Validación Squad RDV/UDV/DDV
Horario oficina
Horario oficina
Ejecución en rutina
Operaciones Data
¿Validación
satisfactoria?
Si
No
Horario oficina
Ratificación técnica Estabilidad Shell genérica
Ratificación funcional -Conteo en on-premise -Conteo en cloud
Horario oficina

## Slide 7
Aprobación Squad RDV
Formato para conformidad de owner para la desactivación de procesos onpremise y activación de procesos Cloud modo síncrono.
ITEM | PROCESOS | MODULO | @JOBS | TECNOLOGIA | SE CONSUME HASTA … | ESTA EN RUTA CRITICA | FECHA DE ACTIVACIÓN | FRECUENCIA EJECUCION | TURNO M-S | DURACION PROMEDIO | DISEÑO | Tabla onpremise | Tabla Cloud | DUMMY ONPREMISE | OBSERVACIONES
1 | CSCO_COLFIN_RDT160 | CRDV | @P1LKR2L | DSTG | RDV | NO | Por programar | Diario (M-D) | 1 AM-2 AM | 03 MIN | 1 |  |  | NO | Job registrado en tabla CT_PROCESOCARGA_LHCL
2 | GGTT_BRO_CONT_DWH | CRDV | @P1LKQK5 | DSTG | RDV | NO | Por programar | Diario(M-S) | 12 AM-2 AM | 03 MIN | 1 |  |  | NO | 
3 | LHCL_RDV_YAPE_YAPE_DEVICES | CRDV | @P1LKBEQ | ADF | RDV | NO | Por programar | Diario(L-D) | 7AM-8AM | 10 MIN | - |  |  | SI | 
4 | LHCL_RDV_YAPE_SALE | CRDV | @P1LKBEM | ADF | RDV | NO | Por programar | Diario(L-D) | 7AM-8AM | 10 MIN | - |  |  | SI | 
5 | AHOR_SALDOS_CUENTAS | CRDV | @P1LKA44 | ADB | RDV | NO | Por programar | Diario(L-S) | 12AM-2AM | 14 MIN | - |  |  | NO | 
6 | AHOR_SALDOS_CUENTAS | CALI | @P1LKQ44 | ADB | RDV | NO | Por programar | Diario(L-S) | 12AM-2AM | 1MIN | - |  |  | NO | 
7 | CSLT_FINDIA_RZE117 | CRDV | @P1LKAHH | ADB | RDV | NO | Por programar | Diario(M-D) | 1 AM-2 AM | 10 MIN | - |  |  | NO | 
8 | CSLT_FINDIA_RZE117 | CALI | @P1LKQHH | ADB | - | NO | Por programar | Diario(M-D) | 1 AM-2 AM | 1 MIN | - |  |  | NO | 

## Slide 8
Registrar en el campo NBRPROCESOCARGAJOB de la tabla ADMIN.CT_PROCESOCARGA_LHCL el Job de DSTG
Registro de parámetros de convivencia y flags en la tabla ADMIN.CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
PRM_ENABLE_CONVIVENCIA
0:Desactivar On-premise y activar Cloud Síncrono
PRM_ENABLE_ASYNC_FLAGS
0:Desactivar control de banderas de predecesores .
Ejecución DMLs para ejecutar procesos Datastage desde Cloud-LHCL
DataStage

## Slide 9
Registro de parámetros de convivencia en la tabla ADMIN.CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
Registro de parámetros de convivencia en la tabla ADMIN.CT_PARAMETROPROCESOCARGA_LHCL
Ejecución DMLs para desactivar procesos On-premise y activar procesos Cloud modo síncrono
Azure Databricks
Azure Data Factory
Tener en consideración que todos los procesos están configurados por defecto para ejecutarse en modo convivencia. Para desactivar esta opción, es necesario registrar en la tabla de parámetros de Cloud los valores de convivencia y validación de banderas con valor 0.

## Slide 10: Ejecución de procesos en dinámico (demanda)
sh /prod/bcp/ctrl/ksh/PRC_EjecutaJobs.ksh <PROCESO> <MODULO>V
Ratificación de procesos ejecutados en dinámico
Cuando se sobrescriba la partición actual realizar las siguientes validaciones:
Ejecutar el siguiente comando para sobrescribir la partición de la rutina:
 |  | Responsable | 
 |  | Plataforma Datalake Cloud | Squad RDV/UDV/DDV
Etapa | Actividades para ratificación | Tecnico | Funcional
PRE-EJECUCIÓN DE PROCESOS EN DINAMICO | Obtener los conteos de los procesos ADF,ADB,DSTG en onpremise y cloud antes de la ejecución de los procesos en dinámico. | - | X
POST-EJECUCIÓN DE PROCESOS EN DINAMICO | Obtener los conteos de los procesos ADF,ADB,DSTG en onpremise y cloud después de la ejecución de los procesos en dinámico. | - | X
 | Comparar los conteos obtenidos antes y después de la ejecución de los procesos en dinámico. | - | X
 | Verificar que los procesos ejecutados en dinámico se registren en la tabla de ejecución de Cloud pero no en la tabla de ejecución de Onpremise. | X | X
 | Revisar los Logs de ejecución de los procesos ejecutados en dinámico. | X | -
 | Verificar que la información de los procesos (ADF, ADB). se cargue en Cloud pero no en Onpremise | - | X
 | Verificar que la información de los procesos DSTG se cargue tanto en Cloud como en Onpremise | - | X

## Slide 11
Seguimiento y ratificación de procesos ejecutados en rutina de malla
 | Responsable | 
 | Plataforma Datalake Cloud | Squad RDV/UDV/DDV
Actividades para ratificación | Tecnico | Funcional
Verificar que los procesos ejecutados en rutina se registren en la tabla de ejecución de Cloud pero no en la tabla de ejecución de Onpremise (ADF,ADB,DSTG). | X | X
Validar la ingesta de los procesos ADF,ADB realizando conteos de registros en Cloud. |  | X
Validar la ingesta de los procesos DSTG realizando conteos de registros en Cloud y Onpremise. |  | X
sh /prod/bcp/ctrl/ksh/PRC_EjecutaJobs_DSTG.ksh <PROCESO> <MODULO> /prod/bcp/ctrl /@DBLK ADMIN
sh /prod/bcp/ctrl/ksh/spark/PRC_EjecutaJobs_SPARK.ksh <PROCESO> <MODULO> /prod/bcp/ctrl /@DBLK ADMIN prod
sh /prod/bcp/ctrl/ksh/hive/PRC_EjecutaJobs_HIVE.ksh <PROCESO>< MODULO> /prod/bcp/ctrl /@DBLK ADMIN prod
Realizar seguimientos con las siguientes consideraciones:
Ejecute los siguientes comandos según sea necesario para ejecutar procesos en Onpremise , para los casos de los procesos que fueron configurados para desactivar la convivencia.

## Slide 12: PRUEBAS EN DESARROLLO